Бердянський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 339,1 км, в т.ч. обласних 194,6 км, районних 144,5 км.

Поточний середній ремонт заплановано по дорозі О081491 Пологи – Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка – Бердянськ, км 73+700 – км 85+500 протяжністю 11,8 км, очікувана вартість 85 637,5 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 25.03.2020, завершення торгів 01.06.2020.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 6 329,1 тис. грн.

До складу робіт з експлуатаційного утримання відносяться такі основні роботи: ямковий ремонт, встановлення та заміна дорожніх знаків, нанесення розмітки, озеленення: ліквідація порослі та покіс узбіччя, планування узбіччя, зимове утримання та інші не передбачувані аварійні роботи.

Ямковий ремонт виконується по автодорозі О081663 Борисівка - Дмитрівка - Софіївка, виконано на загальній площі 1557 м², орієнтовно на суму 1 089,9 тис. грн.

Потім ямковий ремонт заплановано по автодорогам: О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ та О080101 Бердянськ - Осипенко - /М-14/.

Частково виконано планування узбіччя по автодорогам: О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, О081662 Приморськ - Борисівка - Єлизаветівка - Андріївка - Берестове, О080102 Шевченкове - Андрівка - Роза - Азовське - /М-14/ та О081663 Борисівка - Дмитрівка - Софіївка.

За окремим договором виконуються роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: О081663 Борисівка - Дмитрівка – Софіївка, О080102 Шевченкове - Андрівка - Роза - Азовське - /М-14/, О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка – Бердянськ.

Всього заплановано робіт пневмоструменевим методом на площі 14 347 м², на суму 4 789,6 тис. грн.