Більмацький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 242,6 км, в т.ч. обласних 88,6 км, районних 154,0 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорозі О081491 Пологи-Кінські Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, протяжністю 8,2 км, очікувана вартість 61 259,9 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 18.03.2020, завершення торгів 01.06.2020.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АМСТРУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 528,0 тис. грн.

Ямковий ремонт виконується по автодорозі С080910 Більмак - Новоукраїнка - Гоголівка, виконано робіт на загальній площі 2148 м², орієнтовно на суму 1 503,6 тис. грн.

Виконано ремонт білого шосе по автодорозі О081452 Балочки - Надійне, протяжністю 400 п.м., на суму 113,0 тис. грн.

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорозі С080910 Більмак- Новоукраїнка - Гоголівка, на загальній площі 3209 м², орієнтовно на суму 932,2 тис. грн.

Наразі роботи ведуться по автодорозі О081452 Балочки – Надійне, виконано робіт на площі 402 м².

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 10 164 м², на суму 2 953,0 тис. грн.