Вільнянський район

 Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 409,3 км, в т.ч. обласних 116,2 км, районних 293,1 км.

Поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «РЕМШЛЯХБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 7 639,3 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080510 Вільнянськ - Орлівське, О080511 Вільнянськ - Славгород, С080501 Вільноандріївка - /М-18/, С080502 /М-18/ - Кам’яне, С080513 /Н-15/ - Вільнянськ - /Н-15/, С080518 Великодубове - /М-18/, С080547 Соколівка - Сергіївка, на загальній площі 4 518 м², орієнтовно на суму 3 162,6 тис. грн.

За окремим договором виконуються роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом ТОВ «РЕМШЛЯХБУД» по автодорозі С080514 Шевченко – Тернівка, виконано на площі 307 м².

Далі роботи плануються по автодорогам: С080527 Шевченкове – Любомирівка, С080512 Семенкове - Значкове.

Виконано роботи з встановлення дорожніх знаків, ліквідації порослі та планування узбіччя виконано по автодорогам: О080510 Вільнянськ - Орлівське, О080511 Вільнянськ – Славгород та С080513 /Н-15/ - Вільнянськ - /Н-15/.