Запорізький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 339,0 км, в т.ч. обласних 82,5 км, районних 256,5 км.

По автодорозі О080789 Запоріжжя-Біленьке в с. Бабурка, заплановано капітальний ремонт, протяжністю 2,4 км, очікувана вартість 56 515,4 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 17.04.2020, завершення торгів 01.06.2020.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорозі О080720 /М-18/ - Балабине - Малокатеринівка, протяжністю 3,7 км, в с. Балабине, очікувана вартість 53 423,3 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 17.04.2020, завершення торгів 20.06.2020.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 6 327,2 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080720 /М-18/ - Балабине - Малокатеринівка, С080711 Кушугум - до а/д Н-08, С080707 Широке - Долинське - Біленьке, С080730 Мар’ївка - /О080789/ на загальній площі 3638 м², орієнтовно на суму 2 546.6 тис. грн.

Ведуться роботи по автодорозі С080722 /С080719/ - Придніпровське, ліквідовано 200 м² ямковості.

Потім ямковий ремонт запланований по автодорогам: С080706 Водяне - Широке - /Н-08 в с. Широке.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 14 429 м², на суму 4 731,6 тис. грн.