Мелітопольський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 354,1 км, в т.ч. обласних 163,2 км, районних 190,9 км.

Поточний середній ремонт заплановано в місті Мелітополь по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, протяжністю 2,9 км, очікувана вартість 62 105,5 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 26.03.2020, завершення торгів 01.06.2020.

Поточний середній ремонт по автодорогам загального користування місцевого значення не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 6 609,1 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам С081016 Зарічне - Тихонівка, О081030 Арабка - Астраханка - Мордвинівка - Гірсовка - Степанівка-Перша та О081032 Світлодолинське-Астраханка-Нововасилівка-Ботієве, на загальній площі 12 112 м².

Продовжуються роботи по автодорозі О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне, ліквідовано ямковості 3520 м².

Виконано роботи з ліквідації порослі та дерев по автодорозі О081028 /М-18/- Троїцьке.

Незабаром розпочнеться ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ» виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на загальній площі 14 789 м², на суму 4 985,9 тис. грн.

Роботи планується розпочати по автодорогам: О081028 /М-18/- Троїцьке та О081870 Молочанськ - Старобогданівка - Троїцьке - Терпіння - Трудове.