Михайлівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 257,3 км, в т.ч. обласних 93,4 км, районних 163,9 км.

Поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДБК ВАЛЕМІРА».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 802,3 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам О081190 Михайлівка - Матвіївка та С081111 Тимошівка - Переверзівка в с. Тимошівка, на загальній площі 1 239 м², орієнтовно на суму 867,3 тис. грн.

Продовжуються роботи по автодорозі О081190 Михайлівка - Матвіївка.

Ведуться роботи з вирубки порослі та дерев на автодорозі С081106 Вовківка-/Т-08-10/.

Виконано роботи з ремонту білого шосе по автодорозі С081108 Українка - Лиманівка - Любимівка, протяжністю 2,4 км, на суму 200 тис. грн.

Виконано роботи з планування узбіччя по автодорогам: С081101 /Т-08-18/ - Бурчак - Лиманівка та С081108 Українка - Лиманівка - Любимівка

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 10 992 м², на суму 3 634,3 тис. грн.