Оріхівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 313,9 км, в т.ч. обласних 220,8 км, районних 93,1 км.

Поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 858,8 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогах: О081343 Трудооленівка - Ясна Поляна - Одарівка та О081345 Новотроїцьке - Вільнянка - Микільське, на загальній площі 2716 м², орієнтовно на суму 1 901,2 тис. грн.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 11 802 м², на суму 3 860,6 тис. грн.