Приазовський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 375,3 км, в т.ч. обласних 283,5 км, районних 91,8 км.

Поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 7 004,7 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорозі О081560 Приазовське - Новоспаське – Могутнє, на загальній площі 8820 м², орієнтовно на суму 6 174,0 тис. грн.

Ведуться роботи по автодорозі О081557 Приазовське- Шевченка - Новокостянтинівка.

Виконано ремонт аварійних ділянок покриття з бруківки по автодорозі О081032 Світлодолинське - Астраханка - Нововасилівка – Ботієве, на суму 1 400,0 тис. грн.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 15 805 м², на суму 5 301,4 тис. грн.