Токмацький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 268,9 км, в т.ч. обласних 155,4 км, районних 113,5 км.

Поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 018,9 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорозі О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне та О081560 Приазовське - Новоспаське - Могутнє на загальній площі 9110 м².

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорозі С081802 /Т-04-08/ - Новопрокопівка та О081873 Роботине - Успенівка - Вербове, виконано робіт на площі 1500 м².

Роботи ведуться по автодорозі О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне, ліквідовано ямковості на загальній площі 1627 м².

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 11 675 м², на суму 2 880,0 тис. грн.