Чернігівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 265,9 км, в т.ч. обласних 185,9 км, районних 80,0 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорогам:

1. О081982 Чернігівка-станція Верхній Токмак І, протяжністю 5,6 км, очікувана вартість 29 844,7 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 01.04.2020, завершення торгів 15.06.2020.
2. О081977 Станція Верхній Токмак І - Вершина Друга, протяжністю 6,3 км, очікувана вартість 38 923,0 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 01.04.2020, завершення торгів 15.06.2020.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ТОКМАЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 962,9 тис. грн.

Ямковий ремонт виконується по автодорозі О081874 Очеретувате - Новомихайлівка - Новоказанкувате - Новополтавка - Зоря, виконано робіт на загальній площі 1172 м², орієнтовно на суму 820,4 тис. грн.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 12 302 м², на суму 3 755,8 тис. грн.

Роботи планується розпочати по автодорогам: О081983 Чернігівка - Новополтавка - Семенівна – Басань та О081874 Очеретувате - Новомихайлівка - Новоказанкувате - Новополтавка – Зоря.

Виконано роботи з вирубки порослі по автодорозі О081983 Чернігівка - Новополтавка - Семенівка - Басань.