Якимівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 262,4 км, в т.ч. обласних 109,3 км, районних 153,1 км.

Поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 897,5 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорозі О082087 / М-18/ - Давидівка - Атманай, виконано робіт на загальній площі 2120 м², орієнтовно на суму 1 484,0 тис. грн.

Ведуться роботи з ліквідації ямковості по автодорозі С082001 Черноземне – Таврійське, ліквідовано ямковості 1365 м².

Потім роботи заплановано по О080409 Веселе - Озерне - Новоданилівка.

Виконано роботи з видалення порослі та дерев по автодорогам: О082085 Якимівка - /М-18/ та О082086 Якимівка - Новоданилівка - Таврійське - Петрівка.

Виконано роботи з планування узбіччя по автодорогам: О082085 Якимівка - /М-18/ та О082086 Якимівка - Новоданилівка - Таврійське - Петрівка.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 9 836 м², на суму 3 491,8 тис. грн.