Бердянський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 339,1 км, в т.ч. обласних 194,6 км, районних 144,5 км.

Поточний середній ремонт заплановано по дорозі О081491 Пологи – Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка – Бердянськ, км 73+700 – км 85+500 протяжністю 11,8 км, очікувана вартість 85 637,5 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 25.03.2020, завершення торгів 01.06.2020.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 6 329,1 тис. грн.

До складу робіт з експлуатаційного утримання відносяться такі основні роботи: ямковий ремонт, встановлення та заміна дорожніх знаків, нанесення розмітки, озеленення: ліквідація порослі та покіс узбіччя, планування узбіччя, зимове утримання та інші не передбачувані аварійні роботи.

Ямковий ремонт виконано по автодорозі О081663 Борисівка - Дмитрівка – Софіївка, на загальній площі 1557 м², орієнтовно на суму 1 089,9 тис. грн., О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка – Бердянськ, на загальній площі 593 м², орієнтовно на суму 415,1 тис. грн.

Частково виконано планування узбіччя по автодорогам: О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, О081662 Приморськ - Борисівка - Єлизаветівка - Андріївка - Берестове, О080102 Шевченкове - Андрівка - Роза - Азовське - /М-14/ та О081663 Борисівка - Дмитрівка - Софіївка.

Ведуться роботи з планування по автодорозі О080101 Бердянськ – Осипенко- /М-14/.

За окремим договором виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорозі О081663 Борисівка - Дмитрівка – Софіївка, на загальній площі 1941 м².

Ведуться роботи пневмоструменевим методом по автодорогам: О080102 Шевченкове - Андрівка - Роза - Азовське - /М-14/, зроблено 3353 м², О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка – Бердянськ, зроблено 737 м², О081662 Приморськ - Борисівка - Єлизаветівка - Андріївка – Берестове, зроблено 114 м², С080103 Роза – Нововасилівка, зроблено 204 м².

Потім ямковий ремонт заплановано по автодорогам: О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ та О080101 Бердянськ - Осипенко - /М-14/, О080103 Старопетрівка-Новопетрівка-межа області.

Всього заплановано робіт пневмоструменевим методом на площі 14 347 м², на суму 4 735,7 тис. грн.

Незабаром будуть розпочаті роботи з покосу трав на узбіччі доріг, в першу чергу по автодорогах на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.