Більмацький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 242,6 км, в т.ч. обласних 88,6 км, районних 154 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорозі О081491 Пологи-Кінські Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, протяжністю 8,2 км, очікувана вартість 61 259,9 тис. грн. Договір на стадії укладання з ТОВ «ІНТЕРМЕТГРУП» до 12.06.2020 р.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АМСТРУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 528 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорозі С080910 Більмак - Новоукраїнка - Гоголівка, на загальній площі 2148 м², орієнтовно на суму 1 503,6 тис. грн.

Виконуються аварійні роботи та ямковий ремонт по автодорозі О081452 Балочки – Надійне, виконано на загальній площі 2 900 м², орієнтовно на суму 2 070 тис. грн.

Виконано ремонт білого шосе по автодорозі О081452 Балочки - Надійне, протяжністю 400 п.м., на суму 113,0 тис. грн.

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорозі С080910 Більмак- Новоукраїнка – Гоголівка та О081452 Балочки – Надійне на загальній площі 3 734 м², орієнтовно на суму 1 084,9 тис. грн.

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 10 164 м², на суму 2 953 тис. грн.