Василівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 273,4 км, в т.ч. обласних 80,2 км, районних 193,2 км.

По автодорозі С080201 /М-18/ - Степногірськ, заплановано капітальний ремонт шляхопроводу, протяжністю 64 п.м., очікувана вартість 18 013,7 тис. грн. Проект капітального ремонту знаходиться на експертизі.

Поточний середній ремонт заплановано по дорозі О080288 Василівка – Дніпрорудне – /Р-37/, протяжністю 10,7 км, очікувана вартість 64 464,6 тис. грн. Аукціон серед учасників по об’єкту 05.06.2020 р.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 102,8 тис. грн

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/, С080209 Балки - Дніпрорудне, С080210 /О080288/ - станція Каховське море, О081133 Михайлівка- Орлянське, на загальній площі 1205 м², орієнтовна вартість робіт 843,5 тис. грн.

Потім ямковий ремонт заплановано по автодорогам: С080231 Відножене - /О080232/, С080230 /Н-30/-Відножене-/Т-08-17/, С080232 Тополине-Улянівка-Мала Білозерка-Мехтік.

Частково проведено роботи з вирубки порослі та планування узбіччя по автодорозі О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/. Роботи з вирубки порослі продовжуються.

За окремим договором ТОВ «ГРІНВЕЙ» виконано роботи з видалення порослі та дерев по автодорозі С080201 /М-18/ - Степногірськ. Ведуться роботи С080202 /М-18/ - Верхня Криниця - /М-18/.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 11 706 м², на суму 3 861,7 тис. грн.

Незабаром будуть розпочаті роботи з покосу трав на узбіччі доріг, в першу чергу по автодорогах на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.

У рамках співфінансування з Підгірненською сільською радою заплановано ремонт автодоріг: С080205 /Н-30/ - Переможне - Тернувате, С080218 Жереб’янки- Долинка - Коновалова, С080221 /М18/ - Гладке - Грозове. На виконання даних робіт оголошено окремий тендер. Кошти від сільської ради, у сумі 2 765,1 тис. грн. не надходили.

У рамках співфінансування з Скельківською сільською радою заплановано ремонт автодороги С080208 /О080288/ - Першотравневе - /Р-37/. Кошти від сільської ради, у сумі 100,0 тис. грн. не надходили, договір не укладено.

У рамках співфінансування з Малобілозерською сільською радою заплановано ремонт автодоріг: С080232 Тополине - Ул’янівка - Мала Білозерка - Мехтік та С080233 /Т-08-17/ - Новобілозерка - /Т-08-10/. Договір укладено, кошти від сільської ради, у сумі 1 000 тис. грн. надійшли.