Веселівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 185,3 км, в т.ч. обласних 50,2 км, районних 135,1 км.

Поточний середній ремонт заплановано по дорогам:

1. С080402 Веселе - Далеке, км 0+000 - км 8+500, протяжністю 8,5 км, очікувана вартість 42 791,4 тис. грн. Договір на виконання робіт на стадії укладання з ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».
2. С080407 Новоуспенівка - Братолюбівка - /Т-08-05/, протяжністю 4,8 км, очікувана вартість 25 543,9 тис. грн. Роботи розпочато з 18.05.2020 року ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС, ведуться роботи з планування узбіччя та часткове розбирання основи покриття.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».

На експлуатаційне утримання передбачено 3 458,5 тис. грн.

Роботи з ліквідації ямковості виконано по автодорогам: О080409 Веселе - Озерне - Новоданилівка, О080408 Веселе – Нижні Сірогози, С080411 Чкалове - /О080408/, на загальні площі 4361 м², орієнтовно на суму 3 052,7 тис. грн.

За окремим договором ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: О080409 Веселе - Озерне - Новоданилівка, на площі 4179 м², О080408 Веселе – Нижні Сірогози, на площі 2831 м², С080411 Чкалове - /О080408/, на площі 524 м².

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом 7 534 м², на суму 2 535,2 тис. грн.

Виконано роботи з ліквідації порослі по автодорозі С080407 Новоуспенівка - Братолюбівка - /Т-08-05/.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О080409 Веселе - Озерне – Новоданилівка. Ведуться роботи по О080408 Веселе - Нижні Сірогози. Потім плануються по: С080411 Чкалове - /О080408/, С080402 Веселе - Далеке, С080407 Новоуспенівка - Братолюбівка - /Т-08-05/, С080401 Добровольчеське-Чкалове, , на ділянці від Корніївки до Чкалове.