Запорізький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 339,0 км, в т.ч. обласних 82,5 км, районних 256,5 км.

По автодорозі О080789 Запоріжжя-Біленьке в с. Бабурка, заплановано капітальний ремонт, протяжністю 2,4 км, вартість договору 50 531,1 тис. грн. Договір на виконання робіт укладено 26.05.2020 з ТОВ «УБВ «ІНВЕСТБУД».

Поточний середній ремонт заплановано по автодорозі О080720 /М-18/ - Балабине - Малокатеринівка, протяжністю 3,7 км, в с. Балабине, очікувана вартість 53 423,3 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 17.04.2020, процедура на стадії розгляду пропозицій.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 6 327,2 тис. грн.

До складу робіт з експлуатаційного утримання відносяться такі основні роботи: ямковий ремонт, встановлення та заміна дорожніх знаків, нанесення розмітки, озеленення: ліквідація порослі та покіс узбіччя, планування узбіччя, зимове утримання та інші не передбачувані аварійні роботи.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080720 /М-18/ - Балабине - Малокатеринівка, С080711 Кушугум - до а/д Н-08, С080707 Широке - Долинське - Біленьке, С080730 Мар’ївка - /О080789/, С080722 /С080719/ - Придніпровське на загальній площі 4658 м², орієнтовно на суму 3 260,6 тис. грн.

Потім ямковий ремонт запланований по автодорогам: С080706 Водяне - Широке - /Н-08 в с. Широке та С080707 Широке - Долинське - Біленьке.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 14 429 м², на суму 4 731,6 тис. грн.

Виконуються роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О080789 Запоріжжя-Біленьке, С080707 Широке - Долинське – Біленьке та С080730 Мар’ївка - /О080789/.