Мелітопольський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 354,1 км, в т.ч. обласних 163,2 км, районних 190,9 км.

Поточний середній ремонт заплановано в місті Мелітополь по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, протяжністю 2,9 км, очікувана вартість 62 105,5 тис. грн. Договір на виконання робіт укладено 27.05.2020 р. з ТОВ «АБЗ ПРОМБУД». На даний час ведуться роботи з фрезерування старого покриття та ремонту основи на окремих ділянках.

Поточний середній ремонт по автодорогам загального користування місцевого значення не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 13 085,8 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам С081016 Зарічне - Тихонівка, О081030 Арабка - Астраханка - Мордвинівка - Гірсовка - Степанівка-Перша, О081870 Молочанськ – Старобогданівка – Троїцьке –Терпіння – Трудове та О081032 Світлодолинське-Астраханка-Нововасилівка-Ботієве, на загальній площі 13 132 м², орієнтовно на суму 9 192,4 тис. грн.

Продовжуються роботи по автодорозі О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне, наразі ліквідовано ямковості 6048 м², орієнтовно на суму 4 233,6 тис.грн.

Виконано роботи з ліквідації порослі та дерев по автодорозі О081028 /М-18/- Троїцьке.

ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ» ведуться роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: О081032 Світлодолинське-Астраханка-Нововасилівка-Ботієве та О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне.

Всього планується виконати роботи на загальній площі 14 789 м², на суму 4 704,98 тис. грн.

Розпочаті роботи з покосу трав на узбіччі, нараз виконуються роботи по автодорозі О081030 Арабка - Астраханка - Мордвинівка - Гірсовка - Степанівка-Перша та будуть продовжені по автодорогам, в першу чергу, на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.