Новомиколаївський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 292,4 км, в т.ч. обласних 109,2 км, районних 183,2 км.

Поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «РЕМШЛЯХБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 457,5 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогах: О081238 Терсянка -Тернувате - Верхня Терса - станція Залізничне, С081201 Любицьке - Різдвянка, С081224 Лісне - /С081209/, на загальній площі 6117 м², орієнтовно на суму 4 281,9 тис. грн.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 11 557 м², на суму 3 865,8 тис. грн. договір на стадії укладання з ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

У рамках співфінансування з Самойлівською сільською радою заплановано ремонт автодороги С081206 /О081238/ - Самойлівка. Договір укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 100 тис. грн. не надходили.