Чернігівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 265,9 км, в т.ч. обласних 185,9 км, районних 80 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорогам:

1. О081982 Чернігівка-станція Верхній Токмак І, протяжністю 5,6 км, очікувана вартість 29 844,7 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 01.04.2020, завершення торгів 15.06.2020 р.
2. О081977 Станція Верхній Токмак І - Вершина Друга, протяжністю 6,3 км, очікувана вартість 38 923 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 01.04.2020, завершення торгів 15.06.2020.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ТОКМАЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 962,9 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорозі О081874 Очеретувате - Новомихайлівка - Новоказанкувате - Новополтавка - Зоря, на загальній площі 2410 м², орієнтовно на суму 1 687 тис. грн.

Наразі, роботи з ямкового ремонту ведуться по автодорозі О081975 /О081977/ – Обіточне – Андріївка.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 12 302 м², на суму 3 755,8 тис. грн. ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ».

Роботи планується розпочати по автодорогам: О081983 Чернігівка - Новополтавка - Семенівна – Басань та О081874 Очеретувате - Новомихайлівка - Новоказанкувате - Новополтавка – Зоря.

Виконано роботи з вирубки порослі по автодорозі О081983 Чернігівка - Новополтавка - Семенівка - Басань.

Ведуться роботи з покосу трав на узбіччях по автодорогах: О081874 Очеретувате – Новомихайлівка – Новоказанкувате – Новополтавка – Зоря, О081976 Чернігівка – Богданівка – /Н-30/.