Якимівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 262,4 км, в т.ч. обласних 109,3 км, районних 153,1 км.

Поточний середній ремонт не заплановано.

 Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 897,5 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О082087 / М-18/ - Давидівка - Атманай та С082001 Черноземне - Таврійське, ліквідовано ямковості на загальній площі 3 645 м², орієнтовно на суму 2 551,5 тис. грн.

Виконано аварійні роботи по автодорозі С082001 Черноземне – Таврійське, на площі 1 140 м², орієнтовно на суму 798 тис. грн.

Наразі, роботи з ямкового ремонту ведуться С082005 Степок – Азовське, «Федотова коса».

Виконано роботи з видалення порослі та дерев по автодорогам: О082085 Якимівка - /М-18/ та О082086 Якимівка - Новоданилівка - Таврійське - Петрівка.

Виконано роботи з планування узбіччя по автодорогам: О082085 Якимівка - /М-18/ та О082086 Якимівка - Новоданилівка - Таврійське - Петрівка.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 9 836 м², на суму 3 491,8 тис. грн.