Більмацький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 242,6 км, в т.ч. обласних 88,6 км, районних 154 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорозі О081491 Пологи-Кінські Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, протяжністю 8,2 км. Договір на виконання робіт укладено з ТОВ «ІНТЕРМЕТГРУП», сума договору 56 899тис. грн.

На об'єкті тривають роботи з фрезерування старого покриття, тривають видалення зелених насаджень в смузі відведення дороги, корчування та вивезення пнів. Ведуться роботи з влаштування вирівнюючого шару з крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АМСТРУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 528 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорозі С080910 Більмак - Новоукраїнка - Гоголівка, на загальній площі 2148 м², орієнтовно на суму 1 503,6 тис. грн.

Виконано аварійні роботи та ямковий ремонт по автодорозі О081452 Балочки – Надійне, виконано на загальній площі 3476 м², орієнтовно на суму 2 433,2 тис. грн.

Виконано ямковий ремонт по автодорозі О080616 Любимівка - Самойлівка- Червоноселівка, на площі 557 м².

Ведуться роботи по автодорозі О081491 Пологи – Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка – Бердянськ.

Виконано ремонт білого шосе по автодорозі О081452 Балочки - Надійне, протяжністю 400 п.м., на суму 113,0 тис. грн.

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорозі С080910 Більмак- Новоукраїнка – Гоголівка та О081452 Балочки – Надійне на загальній площі 3 954 м².

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 10 164 м², на суму 2 953,0 тис. грн.