Василівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 273,4 км, в т.ч. обласних 80,2 км, районних 193,2 км.

По автодорозі С080201 /М-18/ - Степногірськ, заплановано капітальний ремонт шляхопроводу, протяжністю 64 п.м., очікувана вартість 18 013,7 тис. грн. Проект капітального ремонту знаходиться на експертизі.

Поточний середній ремонт заплановано по дорозі О080288 Василівка – Дніпрорудне – /Р-37/, протяжністю 10,7 км. Аукціон серед учасників по об’єкту відбувся 09.06.2020. Визначений переможець торгів - ТОВ "ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ". Укладено договір 26.06.2020, сума договору 62 559,95 тис. грн. Дата початку робіт 06.07.2020.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 102,8 тис. грн

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/, на площі 47 м², С080209 Балки - Дніпрорудне, на площі 607 м², С080210 /О080288/ - станція Каховське море, на площі 295 м², О081133 Михайлівка-Орлянське, на площі 626 м², С080231 Відножене - /О080232/, на площі 1185 м², С080232 Тополине - Ул’янівка - Мала Білозерка – Мехтік, на площі 111 м². Всього на загальній площі 2871 м², орієнтовна вартість робіт 2010,0 тис. грн.

Далі ямковий ремонт планується по автодорогам О080205 /М-18/ – Приморське - Степногірськ - Малі Щербаки.

Частково проведено роботи з вирубки порослі та планування узбіччя по автодорозі О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/.

За окремим договором ТОВ «ГРІНВЕЙ» виконано роботи з видалення порослі та дерев по автодорозі С080201 /М-18/ - Степногірськ та С080202 /М-18/ - Верхня Криниця - /М-18/.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 11 706 м², на суму 3 861,7 тис. грн.

Ведуться роботи з покосу трав на узбіччі доріг, в першу чергу по автодорогах на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.

У рамках співфінансування з Підгірненською сільською радою заплановано ремонт автодоріг: С080205 /Н-30/ - Переможне - Тернувате, С080218 Жереб’янки- Долинка - Коновалова, С080221 /М18/ - Гладке - Грозове. На виконання даних робіт проведено окремий тендер, укладено договір з ТОВ «Ландшафт» від 24.06.2020. Кошти від сільської ради, у сумі 2 765,1 тис. грн. надійшли, договір укладено.

У рамках співфінансування з Скельківською сільською радою заплановано ремонт автодороги С080208 /О080288/ - Першотравневе - /Р-37/. Кошти від сільської ради, у сумі 100,0 тис. грн. не надходили, договір укладено.

У рамках співфінансування з Малобілозерською сільською радою заплановано ремонт автодоріг: С080232 Тополине - Ул’янівка - Мала Білозерка - Мехтік та С080233 /Т-08-17/ - Новобілозерка - /Т-08-10/. Договір укладено, кошти від сільської ради, у сумі 1 000,0 тис. грн. надійшли. Роботи ведуться ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

У рамках співфінансування з Степногірською селищною радою заплановано ремонт автодороги О080205 /М-18/ - Приморське - Степногірськ - Малі Щербаки. Договір укладено, кошти від селищної ради, у сумі 50,0 тис. грн. не надходили.