Веселівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 185,3 км, в т.ч. обласних 50,2 км, районних 135,1 км.

Поточний середній ремонт заплановано по дорогам:

1. С080402 Веселе - Далеке, км 0+000 - км 8+500, протяжністю 8,5 км, вартість договору 42 577,4 тис. грн. Договір на виконання робіт укладено з ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ». На об'єкті виконане фрезерування по всій протяжності ділянки. Завершені роботи з видалення зелених насаджень в смузі відведення дороги та корчування та вивезення пнів. Виконані роботи з влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші, влаштовано 100%.
2. С080407 Новоуспенівка - Братолюбівка - /Т-08-05/, протяжністю 4,8 км, вартість договору 25 532,2 тис. грн. Договір на виконання робіт укладено з ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС. На об'єкті завершений ремонт основи дорожнього одягу, фрезерування, роботи на узбіччях. Завершене влаштування вирівнюючого шару основи дорожнього одягу з ЩПС, влаштування вирівнюючого шару дорожнього покриття з асфальтобетону. Влаштовано верхній шар дорожнього покриття з дрібнозернистого асфальтобетону - 100%. Виконано укріплення та планування узбіч.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».

На експлуатаційне утримання передбачено 3 458,5 тис. грн.

Роботи з ліквідації ямковості виконано по автодорогам: О080409 Веселе - Озерне - Новоданилівка, на площі 2411 м², О080408 Веселе – Нижні Сірогози, на площі 700 м², С080411 Чкалове - /О080408/, на площі 1250 м². Всього на загальні площі 4361 м², орієнтовно на суму 3 052,7 тис. грн.

За окремим договором ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: О080409 Веселе - Озерне - Новоданилівка, на площі 4179 м², О080408 Веселе – Нижні Сірогози, на площі 2831 м², С080411 Чкалове - /О080408/, на площі 524 м².

Всього виконано пневмоструменевим методом ямковий ремонт на загальній площі 7 534 м², на суму 2 513,6 тис. грн. – 100%.

Виконано роботи з ліквідації порослі по автодорозі С080407 Новоуспенівка - Братолюбівка - /Т-08-05/.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О080409 Веселе - Озерне – Новоданилівка. Ведуться роботи по О080408 Веселе - Нижні Сірогози. Потім плануються по: С080411 Чкалове - /О080408/, С080402 Веселе - Далеке, С080407 Новоуспенівка - Братолюбівка - /Т-08-05/, С080401 Добровольчеське-Чкалове, , на ділянці від Корніївки до Чкалове.