Вільнянський район

 Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 409,3 км, в т.ч. обласних 116,2 км, районних 293,1 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «РЕМШЛЯХБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 7 639,3 тис. грн.

До складу робіт з експлуатаційного утримання відносяться такі основні роботи: ямковий ремонт, встановлення та заміна дорожніх знаків, нанесення розмітки, озеленення: ліквідація порослі та покіс узбіччя, планування узбіччя, зимове утримання та інші не передбачувані аварійні роботи.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080510 Вільнянськ - Орлівське, О080511 Вільнянськ - Славгород, С080501 Вільноандріївка - /М-18/, С080502 /М-18/ - Кам’яне, С080513 /Н-15/ - Вільнянськ - /Н-15/, С080518 Великодубове - /М-18/, С080547 Соколівка - Сергіївка, на загальній площі 4 518 м², на суму 5 405,3 тис. грн.

За окремим договором виконуються роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом ТОВ «РЕМШЛЯХБУД» по автодорозі С080514 Шевченко – Тернівка.

Далі роботи плануються по автодорогам: С080531 Вільнянськ-Новоселівка- Вільнянка, С080527 Шевченкове – Любомирівка, С080512 Семенкове - Значкове.

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом 17 892 м², на суму 5 675,2 тис. грн.

Виконано роботи з встановлення дорожніх знаків, ліквідації порослі та планування узбіччя виконано по автодорогам: О080510 Вільнянськ - Орлівське, О080511 Вільнянськ – Славгород та С080513 /Н-15/ - Вільнянськ - /Н-15/.

Виконуються роботи з покосу трав на узбіччі по автодорозі О080510 Вільнянськ – Орлівське. Потім покіс буде продовжено на узбіччі автодоріг, в першу чергу по яких проведено роботи з ліквідації ямковості.