Гуляйпільський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 298 км, в т.ч. обласних 135,9 км, районних 162,1 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорозі О080619 Гуляйполе - Успенівка - Зелене Поле, протяжністю 7,5 км, очікувана вартість 39 914,7 тис. грн. Оголошено процедуру закупівлі послуг 31.03.2020. Аукціон 02.07.2020. Орієнтовні дата укладання договору та початку робіт 20.07.2020.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ПП «ПРОМТЕХСЕРВІС».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 562 тис. грн.

Ямковий ремонт ведеться по автодорозі О080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка, виконано робіт на загальній площі 3740 м², орієнтовно на суму 2 618 тис. грн.

Далі виконання робіт планується по автодорозі С080607 Новодарівка - Ремівка - Любимівка.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 12 051 м², на суму 4 059,4 тис. грн.

Виконано роботи з планування узбіччя по автодорозі О080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка.

Частково виконано роботи з вирубки порослі по автодорозі О080615 Гуляйполе – Марфопіль - Новоселівка-Тернове та О080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорозі О080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка.

У рамках співфінансування з Приютненською сільською радою, ТОВ «ПРОМТЕХСЕРВІС» ведеться аварійний ремонт автодороги О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка- Кінські Роздори, виконано робіт на площі 1464 м². Далі роботи будуть продовжені по автодорозі С080607 Новодарівка - Ремівка - Любимівка. Договір укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 554,3 тис. грн. надійшли, ще планується виділити 393,7 тис. грн.

У рамках співфінансування з Любимівською сільською радою заплановано ремонт автодороги С080607 Новодарівка - Ремівка - Любимівка. Договір укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 300,0 тис. грн. не надходили.