Мелітопольський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 354,1 км, в т.ч. обласних 163,2 км, районних 190,9 км.

Поточний середній ремонт заплановано в місті Мелітополь по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, протяжністю 2,9 км. Договір на виконання робіт укладено 27.05.2020 р. з ТОВ «АБЗ ПРОМБУД», вартість договору 58 277,97 тис. грн.

На об'єкті ведуться роботи з фрезерування старого покриття, влаштування вирівнюючого шару з дрібнозернистого асфальтобетонної суміші., місяцями ремонт основи.

Капітальний та поточний середній ремонт по автодорогам загального користування місцевого значення не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 13 085,8 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам С081016 Зарічне - Тихонівка, О081030 Арабка - Астраханка - Мордвинівка - Гірсовка - Степанівка-Перша, на площі 2503 м², О081870 Молочанськ – Старобогданівка – Троїцьке –Терпіння – Трудове, на площі 46 м², О081032 Світлодолинське-Астраханка-Нововасилівка-Ботієве, на площі 10158 м², О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне, на площі 8088 м², С081016 Зарічне – Тихонівка.

 Всього ліквідовано ямковості на загальній площі 21 220 м².

Виконано роботи з ліквідації порослі та дерев по автодорозі О081028 /М-18/- Троїцьке.

 ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: О081032 Світлодолинське-Астраханка-Нововасилівка-Ботієве, на площі 1793 м², О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне, на площі 487 м², О081030 Арабка - Астраханка - Мордвинівка - Гірсовка - Степанівка-Перша, на площі 3002 м², С081030 Фруктове – Кирпичне, на площі 970 м², С081029 Маяк - Новгородківка, на площі 83 м², С081019 Під’їзд до с. Садове, на площі 200 м², С081004 /М-14/ - Кирпичне - /М-18/, на площі 1424 м², С081009 Верховина – Долинське, на площі 426 м².

Ведуться роботи по автодорозі С081016 Зарічне – Тихонівка.

Всього планується виконати роботи на загальній площі 14 789 м², на суму 4 704,98 тис. грн.

Ведуться роботи з покосу трав на узбіччі, в першу чергу, на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.

У рамках співфінансування з Новобогданівською сільською радою заплановано ремонт автодороги О081870 Молочанськ – Старобогданівка – Троїцьке – Терпіння – Трудове. Договір не укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 400 тис. грн. не надходили.