Розівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 137,4 км, в т.ч. обласних 66,4 км, районних 71 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АМСТРУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 2 564,5 тис. грн.

До складу робіт з експлуатаційного утримання відносяться такі основні роботи: ямковий ремонт, встановлення та заміна дорожніх знаків, нанесення розмітки, озеленення: ліквідація порослі та покіс узбіччя, планування узбіччя, зимове утримання та інші не передбачувані аварійні роботи.

Виконано роботи з ремонту білого шосе по автодорогам: С081701 Новгород - /Н-08/, протяжністю 450 п.м. та С081702 Вільне - Листвянка - /О080925/, протяжністю 1 300 п.м.

Ведуться роботи з видалення порослі по автодорозі О080925 Комиш-Зоря- Кузнецівка -Зачатівка, на ділянці від с. Азов до границі Донецької області. Після чого на даній ділянці запланований ремонт покриття.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 5 870 м², на суму 1 940,6 тис. грн.

Виконано роботи з ручного покосу трав на узбіччях доріг по автодорозі С081702 Вільне -Листвянка - /О080925/.

Виконано роботи з планування узбіччя на автодорозі С081701 Новгород - /Н-08/.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 5 870 м², на суму 1 940,6 тис. грн.