Токмацький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 268,9 км, в т.ч. обласних 155,4 км, районних 113,5 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 018,9 тис. грн.

До складу робіт з експлуатаційного утримання відносяться такі основні роботи: ямковий ремонт, встановлення та заміна дорожніх знаків, нанесення розмітки, озеленення: ліквідація порослі та покіс узбіччя, планування узбіччя, зимове утримання та інші не передбачувані аварійні роботи.

Ямковий ремонт виконано по автодорозі О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне та О081560 Приазовське - Новоспаське - Могутнє на загальній площі 9110 м².

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: С081802 /Т-04-08/ - Новопрокопівка, О081873 Роботине - Успенівка - Вербове, О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне, виконано робіт на загальній площі 3889 м².

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 11 675 м², на суму 2 880,0 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччях по автодорогах: О081031 Орлове –Світле – Владівка – Степове, О081560 Приазовське – Новоспаське – Могутнє, О081349 Оріхів – Мирне – Молочанськ, О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне, О081873 Роботине – Успенівка – Вербове, С081801 Чистопілля – Пшеничне, С081810 Новогорівка - Чорноземне – Переможне.