Чернігівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 265,9 км, в т.ч. обласних 185,9 км, районних 80 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорогам:

1. О081982 Чернігівка-станція Верхній Токмак І, протяжністю 5,6 км, очікувана вартість 29 844,7 тис. грн. Договір укладено з ТОВ «ДОРЕМТЕХНОЛОГІЇ», вартість договору 29 344,7 тис. грн.

 На об'єкті відфрезеровано 100% старого покриття. Тривають роботи з демонтажу стовпчиків, дорожніх знаків, розбирання існуючих зупинкових та посадкових майданчиків. Розпочато роботи з влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші.

1. О081977 Станція Верхній Токмак І - Вершина Друга, протяжністю 6,3 км. Договір укладено з ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ», вартість договору 38 733,1 тис. грн.

На об'єкті завершено холодне фрезерування старого покриття, триває видалення зелених насаджень в смузі відведення дороги, корчування та вивезення пнів, планування узбіч.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ТОКМАЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 962,9 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорозі О081874 Очеретувате - Новомихайлівка - Новоказанкувате - Новополтавка - Зоря, на загальній площі 2410 м², орієнтовно на суму 1 687,0 тис. грн.

Наразі, роботи з ямкового ремонту ведуться по автодорозі О081975 /О081977/ – Обіточне – Андріївка, виконано на площі 1561 м².

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконуються роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: С081905 Новомихайлівка - /Т-08-13/, С081910 Стульневе - /Т-08-13/ , С081912 /С081905/ -Стульневе, С081901 станція Стульневе - Владівка – Богданівка, виконано робіт на площі 2243 м².

Всього заплановано на площі 12 302 м², на суму 3 755,8 тис. грн.

 Виконано роботи з вирубки порослі по автодорозі О081983 Чернігівка - Новополтавка - Семенівка - Басань.

 Виконано роботи з покосу трав на узбіччях по автодорогах: О081874 Очеретувате – Новомихайлівка – Новоказанкувате – Новополтавка – Зоря, О081976 Чернігівка – Богданівка – /Н-30/, О081976 Чернігівка – Богданівка – /Н-30/, О081975 /О081977/ – Обіточне – Андріївка.

 Встановлено 65 шт. дорожніх знаків на залізничних переїздах, поблизу шкіл та на аварійно небезпечних ділянках.