Більмацький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 242,6 км, в т.ч. обласних 88,6 км, районних 154 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорозі О081491 Пологи-Кінські Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, протяжністю 8,2 км. Договір на виконання робіт укладено з ТОВ «ІНТЕРМЕТГРУП», сума договору 56 899,0 тис. грн.

Завершено влаштування дорожнього покриття 100%, влаштовано заїзні кармани, укріплено узбіччя, встановлено дорожні знаки, нанесено розмітку. Роботи завершено.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АМСТРУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 528,0 тис. грн. Виконано робіт на 5 764,2 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 3 864,2 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорозі С080910 Більмак - Новоукраїнка – Гоголівка-2148 м², О081452 Балочки –Надійне-576 м2, О081491 Пологи – Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка – Бердянськ-1453 м2, С080902 Більмак – Дубове-304 м2, С080901 Більмак - станція Більманка-1669 м2, О080616 Любимівка – Самойлівка – Червоноселівка-557 м2, всього на площі – 6707 м2.

Виконано аварійні роботи з ремонту покриття суцільним ділянками по автодорозі О081452 Балочки – Надійне, на загальній площі 2900 м².

Виконано ремонт білого шосе по автодорозі О081452 Балочки - Надійне, протяжністю 400 п.м.

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: С080910 Більмак- Новоукраїнка – Гоголівка-2807 м2, О081452 Балочки – Надійне-1194 м2, С080901 Більмак - станція Більманка-109 м2, С080921 /Т-08-19/ - Новокам’янка-50 м2, всього на загальній площі 4160 м².

Ведуться роботи по автодорогам: С080901, С080921, О081452.

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 10 164 м², на суму 2 953,0 тис. грн.

Проведено роботи з покосу трав на узбіччі доріг: С080910, О081452, О080616, С080908, О081491.