Великобілозерський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 53,5 км, в т.ч. обласних 13,8 км, районних 39,7 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС».

На експлуатаційне утримання передбачено 998,5 тис. грн. Виконано робіт на 233,1 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 213,1 тис. грн.

Роботи з ліквідації ямковості виконано по автодорозі С080306 від а/д /Т-08-10/ до а/д /Т-08-05/, на загальній площі 244 м².

За окремим договором ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогах: С080301 Новопетрівка - Гюнівка-358 м2, С080302 Велика Білозерка – Новопетрівка-177 м2, С080303 Зелена Балка – Гюнівка-30 м2, С080304 Велика Білозерка - /Т-08-10/-315 м2, С080305 /Т–08–10/ - Суворове-83 м2, С080306 /Т-08-10/ - /Т-08-05/-114 м2, С080307 /С080304/ - /Т-08-10/-467 м2, всього на загальній площі 1 544 м², орієнтовно на суму 575,9 тис. грн.

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 2 130 м², на суму 751,7 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по усіх автодорогах району двічі.