Веселівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 185,3 км, в т.ч. обласних 50,2 км, районних 135,1 км.

Поточний середній ремонт заплановано по дорогам:

1. С080402 Веселе - Далеке, км 0+000 - км 8+500, протяжністю 8,5 км, вартість договору 42 577,4 тис. грн. Договір на виконання робіт укладено з ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ». Сума договору 40 212,207 тис. грн. прийнято та профінансовано робіт 40 212,206 тис. грн.

На об'єкті завершено влаштування вирівнюючого та верхнього шарів з асфальтобетонної суміші площею 51000 м2 (100%). Укріплено узбіч ЩПС 8500 м/пог. (100%). Відновлено зупинкові майданчики. Завершено роботи з встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки та встановлення бар'єрного огородження. Роботи завершено.

1. С080407 Новоуспенівка - Братолюбівка - /Т-08-05/, протяжністю 4,8 км, вартість договору 25 532,2 тис. грн. Договір на виконання робіт укладено з ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС. Сума договору 40 212,207 тис. грн. прийнято та профінансовано робіт 40 212,206 тис. грн.

На об'єкті завершено влаштування вирівнюючого та верхнього шарів з асфальтобетонної суміші площею 51000 м2 (100%). Укріплено узбіч ЩПС 8500 м/пог. (100%). Відновлено зупинкові майданчики. Завершено роботи з встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки та встановлення бар'єрного огородження. Роботи завершено.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».

На експлуатаційне утримання передбачено 3 458,5 тис. грн. Виконано робіт на 5 496,9 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт 0,0 тис. грн.

Роботи з ліквідації ямковості виконано по автодорогам: О080409 Веселе - Озерне - Новоданилівка, на площі 2411 м², О080408 Веселе – Нижні Сірогози, на площі 700 м², С080411 Чкалове - /О080408/, на площі 1250 м², С080407 Новоуспенівка - Братолюбівка - /Т-08-05/, на площі 499 м². Всього на загальні площі 4860 м².

За окремим договором ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: О080409 Веселе - Озерне - Новоданилівка, на площі 4179 м², О080408 Веселе – Нижні Сірогози, на площі 2831 м², С080411 Чкалове - /О080408/, на площі 524 м².

Всього виконано пневмоструменевим методом ямковий ремонт на загальній площі 7 534 м², на суму 2 513,6 тис. грн. – 100%.

Виконано роботи з ліквідації порослі по автодорозі С080407 Новоуспенівка - Братолюбівка - /Т-08-05/.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О080409 Веселе - Озерне – Новоданилівка, О080408 Веселе - Нижні Сірогози, С080411 Чкалове - /О080408/, С080402 Веселе - Далеке, С080407 Новоуспенівка - Братолюбівка - /Т-08-05/, С080401 Добровольчеське-Чкалове, на ділянці від Корніївки до Чкалове.