Вільнянський район

 Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 409,3 км, в т.ч. обласних 116,2 км, районних 293,1 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «РЕМШЛЯХБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 7 639,3 тис. грн. Виконано робіт на 7 639,3 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 7 428,7 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080510 Вільнянськ – Орлівське-275 м2, О080511 Вільнянськ – Славгород-1397 м2, С080501 Вільноандріївка - /М-18/-310 м2, С080502 /М-18/ - Кам’яне-350 м2, С080513 /Н-15/ - Вільнянськ - /Н-15/-180 м2, С080518 Великодубове - /М-18/-520 м2, С080547 Соколівка – Сергіївка-75 м2, всього на загальній площі 3107 м².

Виконано аварійні роботи суцільними ділянками по автодорогам: О080511 Вільнянськ – Славгород-1211 м2, О080510 Вільнянськ – Орлівське-275 м2. Разом на площі - 1411 м2.

За окремим договором виконуються роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом ТОВ «РЕМШЛЯХБУД». Виконано робіт по автодорогам: С080514 Шевченко – Тернівка-917 м2, С080531 Вільнянськ - Новоселівка – Вільнянка-1965 м2, О080512 Вільнянськ – Бекарівка – Новотаврійське - /Н-08/ -765 м2, С080506 Трудолюбівка - Максимівка - /Н-15/-1657 м2, С080502 /М-18/ - Кам’яне-510 м2, С080536 Купріянівка - Мала Купріянівка-465 м2. Всього на площі - 6279 м2.

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом 17 892 м², на суму 5 675,2 тис. грн.

Виконано роботи з встановлення 230 шт. дорожніх знаків, ліквідації порослі та планування узбіччя по автодорогам: О080510 Вільнянськ - Орлівське, О080511 Вільнянськ – Славгород та С080513 /Н-15/ - Вільнянськ - /Н-15/.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О080510, О080511, О080512, О080513, О080514, О081237, С080524