Кам’янсько-Дніпровський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 190,1 км, в т.ч. обласних 57,8 км, 132,3 км.

По автодорозі О080823 /Т-04-08/ - Дніпровка, проведена реконструкція дороги протяжністю 1,1 км, на суму 34 370,695 тис. грн.

На об'єкті завершені роботи з влаштування верхнього шару дорожнього одягу - 100%, планування узбіч, укосів, встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки, влаштування штучних водовідвідних споруд.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС».

На експлуатаційне утримання передбачено 3 548,1 тис. грн. Виконано робіт на 5 335,1 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 2 335,1 тис. грн.

Роботи з ліквідації ямковості виконані по автодорогам: О080823 /Т-08-04/ -Дніпровка, на площі 459 м², О080824 Дніпровка - Благовіщенка - /Р-37/, на площі 459 м², С080801 Водяне - Іванівка, на площі 222 м², С080802 Велика Знам’янка - Кам’янка - /Т-08-05/, на площі 357 м², С080804 Кам’янка -Дніпровська - Степове, на площі 83 м², С080805 /О080824/ - /С080814/, на площі 253 м², С080815 Благовіщенка - хлібоприймальний пункт, на площі 95 м², С080706 Водяне - Широке - /Н-08/, на площі 110 м². Всього на загальній площі 1984 м².

За окремим договором ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогах: О080823 /Т-08-04/-Дніпровка-460 м2, О080824 Дніпровка - Благовіщенка - /Р-37/-730 м2, С080801 Водяне- Іванівка-2140 м2, С080802 Велика Знам’янка - Кам’янка - /Т-08-05/-480 м2, С080803 /О080824/ - Нововодяне-120 м2, С080804 Кам’янка-Дніпровська – Степове-430 м2, С080805 від а/д О080824 до а/д С080814-1212 м2, С080811 /С080801/ - Мічуріна-7 м2, С080815 Благовіщенка - хлібоприймальний пункт-84 м2, всього на загальній площі 5 663 м².

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 6 330 м², на суму 2 203,6 тис. грн.

Встановлено дорожніх знаків 26 шт.

Виконано роботи з видалення порослі та дерев, з подрібненням гілля та вивезення коренів, по автодорозі О080824 Дніпровка - Благовіщенка - /Р-37/.

За окремим договором ТОВ « ВП «СПЕЦГАЗПРОМ» ведуться роботи з видалення порослі по автодорозі С080801 Водяне – Іванівка.

 Проведено роботи з покосу трав на узбіччі доріг, по автодорогах на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.