Мелітопольський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 354,1 км, в т.ч. обласних 163,2 км, районних 190,9 км.

Поточний середній ремонт заплановано в місті Мелітополь по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, протяжністю 2,9 км. Договір на виконання робіт укладено 27.05.2020 р. з ТОВ «АБЗ ПРОМБУД», вартість договору 58 277,97 тис. грн.

На об'єкті тривають роботи. Відфрезеровано 43000 м2 (100%), влаштовано 43168 м2 вирівнюючого шару з дрібнозернистого асфальтобетону (100%). Виконано ремонт основи на площі 7274 м2 (97%). Ведуться роботи з влаштування верхнього шару з ЩМА, влаштовано на 18 245 м2 (36%), ремонт водоприймальних колодязів та укріплення основи на розширеннях.

Капітальний та поточний середній ремонт по автодорогам загального користування місцевого значення не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 16 085,8 тис. грн. Виконано робіт на 16 0858,8 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 13 291,7 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам С081016 Зарічне – Тихонівка- 425 м2, О081030 Арабка - Астраханка - Мордвинівка - Гірсовка - Степанівка-Перша-2503 м², О081870 Молочанськ – Старобогданівка – Троїцьке –Терпіння – Трудове-46 м², О081032 Світлодолинське-Астраханка-Нововасилівка-Ботієве-9184 м², О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне-6918 м², С081009 Верховина – Долинське-300 м2. Всього на загальній площі 19376 м².

Виконано аварійні роботи з ремонту покриття суцільними ділянками по автодорогам: О081032 Світлодолинське-Астраханка-Нововасилівка-Ботієве- 974 м², О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне-1170 м², С081014 Берегове - /О081869/-1450 м². Всього на загальній площі 3594 м².

Виконано роботи з ліквідації порослі та дерев по автодорозі О081028 /М-18/- Троїцьке.

 ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: О081032 Світлодолинське-Астраханка-Нововасилівка-Ботієве, на площі 1793 м², О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне, на площі 487 м², О081030 Арабка - Астраханка - Мордвинівка - Гірсовка - Степанівка-Перша, на площі 6017 м², С081030 Фруктове – Кирпичне, на площі 970 м², С081029 Маяк - Новгородківка, на площі 83 м², С081019 Під’їзд до с. Садове, на площі 200 м², С081004 /М-14/ - Кирпичне - /М-18/, на площі 1424 м², С081009 Верховина – Долинське, на площі 426 м², С081016 Зарічне – Тихонівка, на площі 1681 м², С081006 Трудове – Новопилипівка, на площі 192 м², О081028 /М-18/ - Троїцьке, на площі 641 м².

Всього виконано на загальній площі 14 923 м², на суму 4 651,6 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі доріг, на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.

У рамках співфінансування з Новобогданівською сільською радою заплановано ремонт автодороги О081870 Молочанськ – Старобогданівка – Троїцьке – Терпіння – Трудове. Договір укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 400,0 тис. грн. не надходили.