Михайлівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 257,3 км, в т.ч. обласних 93,4 км, районних 163,9 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДБК ВАЛЕМІРА».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 802,3 тис. грн.Виконано робіт на 2 332,4 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт 1 346,4 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам О081190 Михайлівка - Матвіївка, на площі 855 м², С081111 Тимошівка - Переверзівка, на площі 384 м², О081135 Михайлівка - /Т-08-11/, на площі 562 м², С081101 /Т-08-18/ - Бурчак - Лиманівка, на площі 650 м². Всього виконано на площі 2451 м².

Ведуться роботи з вирубки порослі та дерев на автодорозі С081106 Вовківка-/Т-08-10/.

Виконано роботи з ремонту білого шосе по автодорозі С081108 Українка - Лиманівка - Любимівка, протяжністю 2,4 км, на суму 200 тис. грн.

Виконано роботи з планування узбіччя по автодорогам: С081101 /Т-08-18/ - Бурчак - Лиманівка та С081108 Українка - Лиманівка - Любимівка

За окремим договором ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ» розпочато з 01.09.2020 виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом. Заплановано на площі 10 992 м², на суму 3 473,8 тис. грн.

Роботи ведуться по автодорогам: О081135 Михайлівка - /Т-08-11/, О081133 Михайлівка – Орлянське, С081101 /Т-08-18/ - Бурчак – Лиманівка.

Виконано роботи по з покосу трав на узбіччях автодоріг, на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.