Новомиколаївський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 292,4 км, в т.ч. обласних 109,2 км, районних 183,2 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «РЕМШЛЯХБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 7 457,5 тис. грн. Виконано, прийнято та профінансовано робіт на 6 896,3 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогах: О081238 Терсянка -Тернувате - Верхня Терса - станція Залізничне, на площі 1550 м², С081201 Любицьке - Різдвянка, на площі 3083 м², С081224 Лісне - /С081209/, на площі 1559 м². Всього виконано робіт на загальній площі 6192 м².

Виконано аварійні роботи з ремонту покриття суцільним ділянками по автодорогам: О081238 Терсянка -Тернувате - Верхня Терса - станція Залізничне, на площі 927 м², С081201 Любицьке - Різдвянка, на площі 737 м², всього на загальній площі 1664 м².

За окремим договором ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: С081203 Новомиколаївка - Веселий Гай-921 м2, С081201 Любицьке – Різдвянка-1147 м2, С081204 Берестове - Веселий Гай - /Н-15/-2379 м2, О081237 Новомиколаївка – Сторчове – Максимівка – Михайло-Лукашеве-2079 м2, О081238 Терсянка –Тернувате – Верхня Терса – станція Залізничне-4513 м2, С081209 Мирівка - Любицьке – Данилівка-158 м2, С081206 /О081238/ - Самойлівка-362 м2, С081201 Любицьке – Різдвянка-1147 м2, С081202 /Н-15/ - Тернувате – Зарічне-656 м2. Всього виконано робіт на загальній площі 12215 м², на суму 3 724,2 тис. грн.

У рамках співфінансування з Самойлівською сільською радою частково виконано ремонт автодороги С081206 /О081238/ - Самойлівка. Договір укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 100,0 тис. грн. надішли.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччях: О081238, О081237, С081202.