Оріхівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 313,9 км, в т.ч. обласних 220,8 км, районних 93,1 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 858,8 тис. грн.

Виконано, прийнято та профінансовано робіт на 3 067,0 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогах: О081343 Трудооленівка - Ясна Поляна – Одарівка-994 м2, О081345 Новотроїцьке - Вільнянка – Микільське- 1722 м2, на загальній площі 2716 м².

За окремим договором ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогах: О081346 Оріхів – Новопавлівка – Юрківка-390 м2, О081341 Комишуваха-Ясна Поляна-Барвінівка-Різдвянка-415 м2, О081345 Новотроїцьке – Вільнянка – Микільське-2031 м2, О081344 Свобода – Широке – Верхня Терса – Криничне-1484 м2, О080512 Вільнянськ – Бекарівка – Новотаврійське - /Н-08/-169 м2, О081348 /Н-08/ – Новоандріївка – /Т-04-08/-152 м2, О081343 Трудооленівка – Ясна Поляна – Одарівка-308 м2, О081349 Оріхів – Мирне – Молочанськ-308 м2, О081342 Комишуваха – Магдалинівка – Юрківка – Таврійське – Омельник-1796 м2, С081304 Під’їзд до с. Преображенка-619 м2, С081302 Долинка – Мирне-524 м2, С081301 Нестерянка – Копані-1997 м2, С081315 Дудникове – Новоіванівка- 1102 м2. Всього на площі 11 802 м², на суму 3 740,3 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О081341 Комишуваха-Ясна Поляна-Барвінівка-Різдвянка, О081343 Трудооленівка – Ясна Поляна – Одарівка, О081345 Новотроїцьке – Вільнянка – Микільське, О081342 Комишуваха – Магдалинівка – Юрківка –Таврійське – Омельник, О081346 Оріхів- Новопавлівка – Юрківка, О081349 Оріхів – Мирне – Молочанськ.