Приморський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 220,3 км, в т.ч. обласних 147,9 км, районних 72,4 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 111,8 тис. грн. Виконано робіт на 1 402,8 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 1 302,8 тис. грн.

Роботи з ямкового ремонту проведено по автодорозі О081664 Болгарка – Новоолексіївка – Орлівка – Ботієве, ділянка від а/д М-14 до Приазовського району, на площі 1153 м².

За окремим договором ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмсотруменевим методом по автодорогам: О081668 Приморськ – Набережне-1606 м2, О081665 Приморськ - Преслав - /М-14/-1820 м2, О081664 Болгарка - Новоолексіївка - Орлівка – Ботієве-1902 м2, О081662 Приморськ - Борисівка - Єлизаветівка - Андріївка – Берестове-476 м2, О081663 Борисівка - Дмитрівка – Софіївка-502 м2, на загальній площі 6 306 м², на суму 1 684,6 тис. грн.

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 9 244 м², на суму 2 584,9 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі, по дорогах виконання ямкового ремонту.