Розівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 137,4 км, в т.ч. обласних 66,4 км, районних 71 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АМСТРУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 2 564,5 тис. грн. Виконано робіт на 2 222,7 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 1 722,7 тис. грн.

Виконано роботи з ремонту білого шосе по автодорогам: С081701 Новгород - /Н-08/, протяжністю 450 п.м. та С081702 Вільне - Листвянка - /О080925/, протяжністю 1 300 п.м.

Завершуються роботи з видалення порослі по автодорозі О080925 Комиш-Зоря- Кузнецівка -Зачатівка, на ділянці від с. Азов до границі Донецької області.

За окремим договором ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, по автодорогам: О080926 Самойлівка – Запорізьке – Новозлатопіль - /Н-08/-5554 м2 та С081705 Антонівка – Азов-316 м2, на загальній площі 5 870 м², на суму 1 673,5 тис. грн.

Виконано роботи з ручного покосу трав на узбіччях по автодорогам: О080926 та С081702.

Виконано роботи з планування узбіччя на автодорозі С081701 Новгород - /Н-08/.