Токмацький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 268,9 км, в т.ч. обласних 155,4 км, районних 113,5 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 018,9 тис. грн. Виконано робіт на 4 891,7 тис. грн., прийнято та профінансовано робіт на 4 821,7 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне-6618 м2 та О081560 Приазовське - Новоспаське – Могутнє-2492 м2, на загальній площі 9110 м².

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: С081802 /Т-04-08/ - Новопрокопівка-797 м2, О081873 Роботине - Успенівка – Вербове- 703 м2, О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне-2627 м2, О081560 Приазовське – Новоспаське – Могутнє-221 м2, всього виконано робіт на загальній площі 4348 м².

Роботи ведуться по автодорогам:О081560 та О081869.

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 11 675 м², на суму 2 880,0 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччях по автодорогах: О081031 Орлове –Світле – Владівка – Степове, О081560 Приазовське – Новоспаське – Могутнє, О081349 Оріхів – Мирне – Молочанськ, О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне, О081873 Роботине – Успенівка – Вербове, С081801 Чистопілля – Пшеничне, С081810 Новогорівка - Чорноземне – Переможне.