Бердянський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 339,1 км, в т.ч. обласних 194,6 км, районних 144,5 км.

Поточний середній ремонт виконано по автодорозі О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, км 73+700 - км 85+500 протяжністю 11,8 км. ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ», вартість робіт 82 460,8 тис. грн.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 6 329,1 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт 2 511,9 тис. грн.

Ямковий ремонт асфальтобетоном виконано по автодорогам: О081663 Борисівка - Дмитрівка - Софіївка, на загальній площі 1557 м², О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, на загальній площі 2311 м², О080103 Старопетрівка - Новопетрівка - межа області, на загальній площі 391 м².

Виконано аварійний ремонт суцільними ділянками по автодорозі О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, на загальній площі 1172 м². Роботи продовжуються.

Окремими ділянками виконано планування узбіччя по автодорогам: О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, О081662 Приморськ - Борисівка - Єлизаветівка - Андріївка - Берестове, О080102 Шевченкове - Андрівка - Роза - Азовське - /М-14/ та О081663 Борисівка - Дмитрівка – Софіївка, О080101 Бердянськ – Осипенко- /М-14/.

За окремим договором виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорозі О081663 Борисівка - Дмитрівка - Софіївка, на загальній площі 1941 м², О080102 Шевченкове - Андрівка - Роза - Азовське - /М-14/, на площі 3350 м², О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка – Бердянськ, на площі 3127 м², О081662 Приморськ - Борисівка - Єлизаветівка - Андріївка - Берестове, на площі 1490 м², С080103 Роза - Нововасилівка, на площі 1215 м², О080101 Бердянськ-Осипенко - /М-14/, на площі 1238 м², С080102 Берестове-Миколаївка, на площі 2111 м².

Всього виконано пневмоструменевим методом ямковий ремонт на загальній площі 14 472 м², на суму 4 844,3 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі доріг, в першу чергу по автодорогах на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.

Встановлено 6 шт. дорожніх знаків поблизу Андрівського кар’єру.