Більмацький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 242,6 км, в т.ч. обласних 88,6 км, районних 154 км.

Поточний середній ремонт виконано по автодорозі О081491 Пологи-Кінські Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, протяжністю 8,2 км, вартість робіт 57 959,8 тис. грн. ТОВ «ІНТЕРМЕТГРУП».

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АМСТРУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 528,0 тис. грн. Виконано робіт на 5 764,2 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 4 066,2 тис. грн.

Ямковий ремонт асфальтобетоном виконано по автодорогам: С080910 Більмак - Новоукраїнка - Гоголівка-2148 м², О081452 Балочки - Надійне-576 м², О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ-1453 м², С080902 Більмак - Дубове-304 м², С080901 Більмак - станція Більманка-1669 м², О080616 Любимівка - Самойлівка - Червоноселівка-557 м², С080918 Комиш-Зоря - Червоне-380м², всього на площі 7087 м².

Виконано аварійні роботи з ремонту покриття суцільним ділянками по автодорозі О081452 Балочки – Надійне, на загальній площі 2900 м².

Виконано ремонт білого шосе по автодорозі О081452 Балочки - Надійне, протяжністю 400 п.м.

Виконано ремонт покриття дороги по вул. Гнатуші с. Більмак, автодороги С080902 Більмак - Дубове.

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: С080910 Більмак - Новоукраїнка - Гоголівка-2807 м², О081452 Балочки - Надійне-1618 м², С080901 Більмак - станція Більманка-2198 м², С080921 /Т-08-19/ - Новокам’янка-95 м², О080616 Любимівка - Самойлівка - Червоноселівка-1617 м², С080904 /О081491/ - Більманка-880 м², О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ-723 м², С080908 /Т-08-19/ - Благовіщенка-440 м², всього на загальній площі 10 378 м², вартість робіт 3 074,3 тис. грн.

Проведено роботи з покосу трав на узбіччі доріг: С080910, О081452, О080616, С080908, О081491.