Василівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 273,4 км, в т.ч. обласних 80,2 км, районних 193,2 км.

По автодорозі С080201 /М-18/ - Степногірськ, заплановано капітальний ремонт шляхопроводу, протяжністю 64 п.м., очікувана вартість 15 612,8 тис. грн. Договір на виконання робіт укладено 10.11.2020 з ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ БІГ СІТІ», роботи будуть розпочаті після отримання дозволу в ДАБІ.

Поточний середній ремонт виконано по дорозі О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/, протяжністю 10,7 км. ТОВ "ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ", вартість робіт 61 809,9 тис. грн.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 102,8 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 4 026,3 тис. грн.

Ямковий ремонт асфальтобетоном виконано по автодорогам: О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/, на площі 47 м², С080209 Балки - Дніпрорудне, на площі 607 м², С080210 /О080288/ - станція Каховське море, на площі 295 м², О081133 Михайлівка-Орлянське, на площі 626 м², С080231 Відножене - /О080232/, на площі 1337 м², С080232 Тополине - Ул’янівка - Мала Білозерка - Мехтік, на площі 111 м², О080205 /М-18/ - Приморське - Степногірськ - Малі Щербаки, на площі 724 м², О080206 /Н-30/ - Українка - Любимівка - станція Бурчацьк, на площі 159 м².

Окремими ділянками проведено роботи з вирубки порослі та планування узбіччя по автодорозі О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/.

За окремим договором ТОВ «ГРІНВЕЙ» виконано роботи з видалення порослі та дерев по автодорогам С080201 /М-18/ - Степногірськ та С080202 /М-18/ - Верхня Криниця - /М-18/.

За окремим договором виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 11 714 м², на суму 3 745,7 тис. грн. ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ». По автодорогам: С080232 Тополине - Ул’янівка - Мала Білозерка – Мехтік, на площі 654 м², О081133 Михайлівка - Орлянське, на площі 588 м², С080231 Відножене - /О080232/, на площі 966 м², С080209 Балки – Дніпрорудне, на площі 528 м², С080210 /О080288/ - станція Каховське море, на площі 135 м², С080202 /М-18/ - Верхня Криниця - /М-18/, на площі 540 м², С080233 /Т-08-17/ - Новобілозерка - /Т-08-10/, на площі 577 м², С080230 /Р-37/ - Відножене - /Т-08-17/, на площі 293 м², С080220 Долинка - Переможне, на площі 319 м², С080205 /Н-30/ - Переможне - Тернувате, на площі 389 м², С080218 Жереб’янки - Долинка - Коновалова, на площі 531 м², С080219 Долинка - Мирне, на площі 58 м², С080205 /Н-30/ - Переможне - Тернувате, на площі 2193 м², С080204 Під’їзд до станції Тавричеськ 450 м², С080221 /М-18/ - Гладке - Грозове, на площі 912 м², С080208 /О080288/ - Першотравневе - /Р-37/, на площі 1077 м², О080288 Василівка - Дніпрорудне - /Р-37/, на площі 1504 м².

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі доріг, в першу чергу, по автодорогах на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.

У рамках співфінансування з Підгірненською сільською радою проведено аварійний ремонт покриття С080205 /Н-30/ - Переможне - Тернувате, на ділянці 2,0 км. або 12 000 м². на суму 6 384,2 тис. грн. Кошти від сільської ради у сумі 2 765,1 тис. грн. надійшли.

У рамках співфінансування з Скельківською сільською радою проведено ремонт автодороги С080208 /О080288/ - Першотравневе - /Р-37/. Кошти від сільської ради, у сумі 100,0 тис. грн. надійшли.

У рамках співфінансування з Малобілозерською сільською радою проведено аварійний ремонт автодоріг: С080232 Тополине - Ул’янівка - Мала Білозерка – Мехтік, на площі 2352 м² та С080233 /Т-08-17/ - Новобілозерка - /Т-08-10/, на площі 626 м². Кошти від сільської ради, у сумі 1 000,0 тис. грн. надійшли.

У рамках співфінансування з Степногірською селищною радою проведено ремонт автодороги О080205 /М-18/ - Приморське - Степногірськ - Малі Щербаки. Кошти від селищної ради, у сумі 50,0 тис. грн.надійшли.