Великобілозерський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 53,5 км, в т.ч. обласних 13,8 км, районних 39,7 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС».

На експлуатаційне утримання передбачено 998,5 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 224,1 тис. грн.

Роботи з ліквідації ямковості асфальтобетоном виконано по автодорозі С080306 від а/д /Т-08-10/ до а/д /Т-08-05/, на загальній площі 244 м².

За окремим договором ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогах: С080301 Новопетрівка - Гюнівка-358 м², С080302 Велика Білозерка - Новопетрівка-177 м², С080303 Зелена Балка - Гюнівка-30 м², С080304 Велика Білозерка - /Т-08-10/-839 м², С080305 /Т-08-10/ - Суворове-83 м², С080306 /Т-08-10/ - /Т-08-05/-114 м², С080307 /С080304/ - /Т-08-10/-137 м², О080307 Велика Білозерка - Верхній Рогачик-750 м².

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом по договору 2 570 м², на суму 772,4 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по усіх автодорогах району двічі.