Вільнянський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 409,3 км, в т.ч. обласних 116,2 км, районних 293,1 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «РЕМШЛЯХБУД».

На експлуатаційне утримання було передбачено 7 639,3 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 7 791,2 тис. грн.

Ямковий ремонт асфальтобетоном виконано по автодорогам: О080510 Вільнянськ - Орлівське-275 м², О080511 Вільнянськ - Славгород-1397 м2, С080501 Вільноандріївка - /М-18/-310 м², С080502 /М-18/ - Кам’яне-350 м², С080513 /Н-15/ - Вільнянськ - /Н-15/-180 м², С080518 Великодубове - /М-18/-520 м², С080547 Соколівка - Сергіївка-75 м², всього на загальній площі 3107 м².

Виконано аварійні роботи суцільними ділянками по автодорогам: О080511 Вільнянськ - Славгород-1211 м², О080510 Вільнянськ - Орлівське-275 м². Разом на площі - 1411 м2.

За окремим договором виконуються роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом ТОВ «РЕМШЛЯХБУД». Виконано на загальній площі 13 061 м², по автодорогам: С080514-917 м², С080527-1289 м², О08051- 474 м², О080510-256 м², О080513-333 м², С080546-370 м², С080520-143 м², С080505-35 м², С080512-1016 м², О081237-156 м², С080510-299 м², С080543- 271 м², С080519-109 м², С080531-1965 м², О080512-765 м², С080536-465 м², С080506-1824 м², С080507-527 м², С080516-55 м², С080515-1188 м², С080517- 94 м², С080502-510 м².

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом 17 892 м², на суму 5 675,2 тис. грн.

Виконано роботи з встановлення 230 шт. дорожніх знаків, ліквідації порослі та планування узбіччя по автодорогам: О080510 Вільнянськ - Орлівське, О080511 Вільнянськ - Славгород та С080513 /Н-15/ - Вільнянськ - /Н-15/.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О080510, О080511, О080512, О080513, О080514, О081237, С080524.