Гуляйпільський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 298 км, в т.ч. обласних 135,9 км, районних 162,1 км.

Поточний середній ремонт виконано по автодорозі О080619 Гуляйполе - Успенівка - Зелене Поле, протяжністю 7,5 км, вартість робіт 40 887,5 тис. грн.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ПП «ПРОМТЕХСЕРВІС».

На експлуатаційне утримання передбачено 8 331,1 тис. грн. Виконано робіт на 6 024,6 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт 7 764,8 тис. грн.

Ямковий ремонт асфальтобетоном виконано по автодорогам О080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка, на загальній площі 6399 м² та С080607 Новодарівка - Ремівка -Любимівка 1195 м².

За окремим договором виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на загальній площі 12 156 м², на суму 3 923,2 тис. грн. ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ». По автодорогам: О080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка-4599 м², С080610 Гуляйпільське - /С080611/ - 871 м², О081238 Терсянка - Тернувате - Верхня Терса - станція Залізничне-5130 м², С080611 Чарівне - Загірне-921 м², С080604 Рівне - Копані-138 м², О081344 Свобода - Широке - Верхня Терса – Криничне-497 м².

Виконано роботи з планування узбіччя по автодорозі О080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка.

Окремими ділянками виконано роботи з вирубки порослі по автодорозі О080615 Гуляйполе – Марфопіль - Новоселівка-Тернове та О080618 Гуляйполе - Любимівка - Старомлинівка.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О080619, О081344, О081238, О080618, О080615.

У рамках співфінансування з Приютненською сільською радою, ТОВ «ПРОМТЕХСЕРВІС» проведено аварійний ремонт автодороги О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка- Кінські Роздори, виконано робіт на площі 1464 м². Виконано роботи з ремонту білого шосе по автодорозі С080607 Новодарівка - Ремівка - Любимівка. Договір укладено.

Кошти від сільської ради, у сумі 713,2 тис. грн. надійшли.

У рамках співфінансування з Любимівською сільською радою проведено ремонт автодороги С080607 Новодарівка - Ремівка - Любимівка. Договір укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 300,0 тис. грн. надійшло.

У рамках співфінансування з Воздвижівською сільською радою планується ремонт автодороги О081238 Терсянка-Тернувате-Верхня Терса – станція Залізничне. Договір укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 1000,0 тис. грн. надійшли.

У рамках співфінансування з Новозлатопільською сільською радою планується ремонт автодороги О080618 Гуляйполе-Любимівка-Старомлинівка. Кошти від сільської ради, у сумі 500,0 тис. грн. надійшли.