Запорізький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 339 км, в т.ч. обласних 82,5 км, районних 256,5 км.

По автодорозі О080789 Запоріжжя-Біленьке в с. Бабурка, проведено капітальний ремонт, протяжністю 2,4 км, вартість робіт 51 679,6 тис. грн. ТОВ «УБВ «ІНВЕСТБУД».

По автодорозі О080720 /М-18/ - Балабине - Малокатеринівка, виконано поточний середній ремонт протяжністю 3,7 км, в с. Балабине, вартість робіт 55 934,7 тис. грн. ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ». Сума договору 53 423,329 тис. грн.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 10 827,2 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 9 119,5 тис. грн.

Ямковий ремонт асфальтобетоном виконано по автодорогам: О080720 /М-18/ - Балабине - Малокатеринівка, на площі 190 м², С080711 Кушугум - до а/д Н-08, на площі 540 м², С080707 Широке - Долинське - Біленьке, на площі 1765 м², С080730 Мар’ївка - /О080789/, на площі 1873 м², С080722 /С080719/ - Придніпровське, на площі 1020 м², О080514 /Н-15/ - Наталівка – Новоолександрівка –Малокатеринівка, на площі 155 м², О080721 Лежине – Новостепнянське – Кирпотине, на площі 155 м², С080712 Під’їзд до станції Ростуща, на площі 360 м². Всього виконано робіт на загальній площі 6058 м².

Виконано аварійні роботи з ремонту покриття суцільними ділянками по автодорогам: С080712 Під’їзд до станції Ростуща-600 м², С080707 Широке - Долинське - Біленьке-1614 м², С080706 Водяне - Широке - /Н-08/-816 м². Всього виконано на площі 3030 м2.

Виконано аварійні роботи з ліквідації розмивів покриття після несприятливих погодних умов по автодорозі С080724 Біленьке - Червонодніпровка.

За окремим договором виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 15 110 м², на суму 4 662,1 тис. грн. По автодорогам: С080711 Кушугум - до а/д Н-08-1029 м², С080717 Долинівка - Новопетрівка-140 м², С080731 Під’їзд до с. Розумівка-245 м², С080732 Під’їзд до с. Лисогірка-256 м², С080704 Надія - Івангород – Августинівка-285 м², С080725 Шевченківське - Запорожець - /М-18/-940 м², О080514 /Н-15/ - Наталівка - Новоолександрівка – Малокатеринівка-630 м², С080709 /М-18/ - Наталівка - Черепівське-203 м², О080721 Лежине - Новостепнянське - Кирпотине-1012 м², О080720 /М-18/ - Балабине - Малокатеринівка-232 м², С080721 /С080716/ - Лемешинське-73 м², О080789 Запоріжжя - Біленьке-512 м², С080730 Мар’ївка - /О080789/-541 м², С080707 Широке - Долинське - Біленьке-1379 м², С080718 /Н-08/ - Крилівське-731 м², С080726 Зеленопілля - Верхня Хортиця-870 м², С080714 /М-18/ - Григорівка-121 м², С080706 Водяне - Широке - /Н-08/ - 478 м², С080723 /С080719/ - Гурського-20 м², С080716 Федорівка - Августинівка -Відрадне-1529 м², С080702 Веселе - /Н-08/-1126 м², С080701 Яворницьке - Нововознесенка - Веселе - /Н-08/-313 м², С080722 /С080719/ - Придніпровське- 57 м², С080710 Степне - до а/д Н-08 -111 м², С080712 Під’їзд до станції Ростуща-76 м², С080719 /Н-08/ - Відрадне-614 м², С080705 Лукашеве - Володимирівське-682 м², С080733 Наталівка - Івано-Ганнівка-314 м², С080715 Морозівка - Миколай-Поле - /Р-73/-281 м², С080720 Світанок - Привітне-310 м².

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О080789 Запоріжжя-Біленьке, О080514 /Н-15/ - Наталівка – Новоолександрівка –Малокатеринівка, О080720 /М-18/ – Балабине – Малокатеринівка, О080721 Лежине – Новостепнянське – Кирпотине, С080705 Лукашеве – Володимирівське, С080706 Водяне - Широке - /Н-08/, С080707 Широке - Долинське – Біленьке, С080709 /М-18/ - Наталівка – Черепівське, С080710 Степне - до а/д Н-08, С080711 Кушугум - до а/д Н-08, С080716 Федорівка - Августинівка – Відрадне, С080719 /Н-08/ - Відрадне, С080720 Світанок – Привітне, С080722 /С080719/ - Придніпровське, С080726 Зеленопілля - Верхня Хортиця, С080730 Мар’ївка - /О080789/, С080723 /С080719/ - Гурського.

За окремим договором виконано роботи ТОВ «КУБ» з ліквідації порослі в смузі відводу автодороги С080706 Водяне - Широке - /Н-08/.