Михайлівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 257,3 км, в т.ч. обласних 93,4 км, районних 163,9 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДБК ВАЛЕМІРА».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 802,3 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт 2000,5 тис. грн.

Ямковий ремонт асфальтобетоном виконано по автодорогам: О081190 Михайлівка - Матвіївка, на площі 855 м², С081111 Тимошівка - Переверзівка, на площі 384 м², О081135 Михайлівка - /Т-08-11/ (роботи продовжуються), на площі 2251 м², С081101 /Т-08-18/ - Бурчак - Лиманівка, на площі 650 м². Всього виконано на площі 4140 м².

Ведуться роботи з вирубки порослі та дерев на автодорозі С081106 Вовківка-/Т-08-10/.

Виконано роботи з ремонту білого шосе по автодорозі С081108 Українка - Лиманівка - Любимівка, протяжністю 2,4 км, на суму 200 тис. грн.

Виконано роботи з планування узбіччя по автодорогам: С081101 /Т-08-18/ - Бурчак - Лиманівка та С081108 Українка - Лиманівка - Любимівка

За окремим договором ТОВ «ЮК-ІНВЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на загальній площі 10 992 м², на суму 3 625,5 тис. грн. По автодорогам: О081133-481 м², О080206-97 м², О081870-100 м², С081103-999 м², С081113-286 м², С081111-766 м², С081104-987 м², С081114- 596 м², С081102-569 м², О081135-2818 м², О081190-904 м², О081134-1041 м², С081001-1116 м².

Виконано роботи по з покосу трав на узбіччях автодоріг, на яких проведено роботи з ліквідації ямковості.