Оріхівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 313,9 км, в т.ч. обласних 220,8 км, районних 93,1 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 858,8 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 3 223,4 тис. грн.

Ямковий ремонт асфальтобетоном виконано по автодорогах: О081343 Трудооленівка - Ясна Поляна - Одарівка-994 м², О081345 Новотроїцьке - Вільнянка - Микільське - 1722 м², С081302 Долинка - Мирне- 800 м², на загальній площі 3516 м².

За окремим договором ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогах: О081346 Оріхів - Новопавлівка - Юрківка-390 м², О081341 Комишуваха-Ясна Поляна-Барвінівка-Різдвянка-415 м², О081345 Новотроїцьке – Вільнянка Микільське-2031 м², О081344 Свобода - Широке - Верхня Терса - Криничне-1484 м², О080512 Вільнянськ - Бекарівка - Новотаврійське - /Н-08/-169 м², О081348 /Н-08/ - Новоандріївка - /Т-04-08/-152 м², О081343 Трудооленівка - Ясна Поляна - Одарівка-308 м², О081349 Оріхів - Мирне - Молочанськ-308 м², О081342 Комишуваха - Магдалинівка - Юрківка - Таврійське - Омельник-1796 м², С081304 Під’їзд до с. Преображенка-619 м², С081302 Долинка - Мирне-524 м², С081301 Нестерянка - Копані-1997 м², С081315 Дудникове - Новоіванівка - 1102 м². Всього на площі 11 802 м², на суму 3 933,7 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О081341 Комишуваха-Ясна Поляна-Барвінівка-Різдвянка, О081343 Трудооленівка - Ясна Поляна - Одарівка, О081345 Новотроїцьке - Вільнянка - Микільське, О081342 Комишуваха - Магдалинівка - Юрківка - Таврійське - Омельник, О081346 Оріхів- Новопавлівка - Юрківка, О081349 Оріхів - Мирне - Молочанськ.